| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- |
| --- | --- |
| Số: 268/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ CẦU NHẬT TÂN - CẢNG HKQT NỘI BÀI

Ngày 18/6/2009 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự án đường nối từ cầu Nhật Tân - Cảng HKQT Nội Bài.  Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; đại diện lãnh đạo các Vụ:  Kế hoạch Đầu tư, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ miền Bắc, Ban Quản lý dự án 85, Tổng công ty Cảng Hàng không miền Bắc, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.

Sau khi nghe Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) báo cáo về dự án đường nối từ cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Dự án Đường nối từ cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bao gồm 2 tiểu dự án (tiểu dự án 1 từ Km 0+00 đến Km 7+850, tiểu dự án 2 từ Km 7+850 đến Km 12+200), cùng với Dự án cầu Nhật Tân và Dự án Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phải là một cụm công trình được đầu tư hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và cảnh quan, phục vụ lâu dài cho nhu cầu đi lại của nhân dân.  Các giải pháp thiết kế đã tuân thủ các yêu cầu đối với dự án, đặc biệt là về cảnh quan và môi trường.  TEDI tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để tiếp tục hoàn thiện dự án.

2. Về nút giao tại Cảng hàng không Nội Bài

- Ghi nhận về quy hoạch nút giao đã lập là việc tổ chức giao thông tại nút giao có hai nhánh để phục vụ nhu cầu đi lại theo hai hướng, hướng từ cầu Nhật Tân đi lên và hướng từ cầu Thăng Long đi lên.

- Trước mắt tiến hành đầu tư hướng đi từ cầu Nhật Tân lên.  Trong bước thực hiện chú ý vẫn giữ nút hiện tại để đảm bảo giao thông bình thường, thi công các phần mới trước, sau đó tổ chức khớp nối.  Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc chú ý đảm bảo giao thông khi phá dỡ cầu cũ để thực hiện khớp nối, có thể bổ sung thêm các thang cuốn nhằm bảo đảm các hoạt động bình thường của nhà ga T1.

- Về lâu dài, sau khi hoàn thành đường nối từ cầu Nhật Tân lên nút giao tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cần tính toán việc duy trì kết nối từ hướng cầu Thăng Long đi lên.

3. Về tiểu dự án 1 từ Km 0+00 đến Km 7+850

- Về việc bổ sung các cống chui dân sinh: TEDI tiếp tục làm việc với Thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh xem xét kỹ nhằm đảm bảo hài hoà giữa giao thông địa phương cũng như bảo đảm tốt nhất điều kiện trắc dọc tuyến đường, hạn chế đến mức thấp nhất việc bổ sung các cống chui dân sinh.

- Về trạm thu phí:

Việc xây dựng trạm thu phí là cần thiết.  TEDI tính kỹ vị trí đặt trạm thu phí và áp dụng công nghệ hiện đại, thực hiện thu phí 1 dừng tại trạm thu phí.

- Đây là khu vực đô thị hoá nhanh, vì vậy khi thiết kế đường gom, TEDI bổ sung hào kỹ thuật dọc tuyến để phục vụ cho các công trình hạ tầng khác như: đường điện, nước, điện thoại, cáp quang...

- Về đề nghị bổ sung khối lượng khảo sát địa chất nền đất yếu: Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo tư vấn xử lý triệt để nền đất yếu.

- Vụ Khoa học công nghệ bổ sung tiêu chuẩn TCVN 5729-1997 vào Khung tiêu chuẩn của dự án.

4. Về tiến độ thực hiện

Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo TEDI đẩy nhanh công tác thiết kế, trình Bộ phê duyệt dự án vào tháng 7/2009; hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật vào tháng 9/2009; trình JICA thẩm định vào tháng 10/2009 để tháng 3/2010 có thể ký Hiệp định vốn; phấn đấu khởi công công trình vào quý III/2010.

5. Một số vấn đề khác

- Về thủ tục: giao Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo tư vấn hoàn chỉnh toàn bộ tuyến thành một dự án để phục vụ công tác thẩm định; cần xem xét thêm trong bước thiết kế kỹ thuật về chiều dài cầu trên tuyến vừa đảm bảo các yếu tố kỹ thuật vừa tiết kiệm vốn đầu tư.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư bố trí vốn để thuê tư vấn Nhật Bản rà soát lại thiết kế kỹ thuật; chủ trì làm việc với JICA để huy động vốn cho dự án.

- Ban Quản lý dự án 85 thực hiện bàn giao mốc giới, sớm phối hợp với địa phương để giải phóng mặt bằng; trình Bộ phê duyệt Đề cương tiểu dự án 2 và Đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Vụ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tục quyết toán dự án Nhà ga T1 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

- Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc đẩy nhanh thủ tục để trình duyệt Dự án nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong tháng 7/2009.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c); - Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c); - Chánh Văn phòng (để b/c); - Các đơn vị dự họp (t/h); - Lưu VT, TH (B). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Bùi Nguyên Long |
| --- | --- |