| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2008/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG THÔN PHÙ KHÊ THƯỢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.6.2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10.2.2009 của Chính phủ

Xét đề nghị của UBND xã Phù Khê tại tờ trình số 38/TT ngày 18.11.2009, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 756/KH-XDCB ngày 17.12.2009 về báo cáo thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Phù Khê Thượng. thị xã Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Phù Khê Thượng, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Phù Khê Thượng, thị xã Từ Sơn.

2. Chủ đầu tư: UBND Phù Khê.

3. Hình thức đầu tư: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn giúp quản lý thực hiện dự án.

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê.

6. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng H.A.C Bắc Ninh.

7. Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

7.1. Quy mô: Chiều dài tuyến lập dự án 2.396,65m.

- Tuyến chính: Dài 625,75m, xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị. Mắt cắt ngang đường rộng 9,6m(1,2+7+1,4).

+ Điểm đầu: Tại cọc ĐT (cọc đầu tuyến lý trình dự án lập).

+ Điểm cuối: Kết thúc tại cọc CT (cọc cuối tuyến lý trình dự án lập).

- Tuyến nhánh (N1÷N28): dài 1.770,9m, xây dựng theo tiêu chuẩn đường GTNT. Mặt đường rộng 1,5÷3,0m.

- Hướng tuyến trục chính theo quy hoạch được duyệt; các tuyến ngõ, xóm theo hướng tuyến hiện đang sử dụng.

7.2. Giải pháp xây dựng:

* Đường trục chính và đường nhánh: Bóc bỏ toàn bộ lớp đất hữu cơ dưới nền đường. Nền đường đắp bằng cát đen đầm chặt k = 0,95, lớp trên cùng dày 30cm, đầm chặt k = 0,98. Vỏ bao bên ngoài đắp bằng đất sét độ dốc mái ta luy 1/1,5. Cao độ mặt đường khống chế theo cao độ quy hoạch và cao độ trung bình nền các nhà dân hiện có.

- Kết cấu mặt đường làm mới gồm:

+ Lớp trên đổ BT tại chỗ mác 300# (đá 2x4) dày: 25cm.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày: 15cm.

Độ dốc ngang đường i = 2%; hè đường i = 1,5%.

- Kết cấu mặt đường trong ngõ, xóm có chiều rộng B ≥ 1,50m gồm:

+ Lớp trên đổ BT tại chỗ mác 250# (đá 2x4) dày: 15cm.

+ Lớp móng gia cố cát vàng đầm chặt dày: 10cm.

* Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc (đường trục chính đặt 2 bên vỉa hè): Xây dựng bằng các cống hộp khẩu độ B = 40cm và B = 60cm, thành cống xây bằng gạch, nắp đậy tắm đan BTCT mác 250#. Thu nước vào các hố ga kiểu hàm ếch thoát vào hệ thống thoát chung theo quy hoạch (khoảng cách trung bình giữa các hố ga là 40m).

Thoát nước dọc (các tuyến nhánh đặt giữa tim đường): Xây dựng bằng các cống hộp khẩu độ B = 30cm, thành cống xây bằng gạch, nắp đậy tắm đan BTCT mác 250#. Bố trí các hố ga thu nước và tiêu năng rồi thoát vào hệ thống thoát chung theo quy hoạch (khoảng cách trung bình giữa các hố ga là 40m).

- Thoát nước ngang: Xây dựng bằng cống tròn BTCT 600, đặt trên các gối đỡ BTCT, dưới đệm cát (chỉ đặt ở những vị trí cần thiết đảm bảo thoát nước cho khu vực).

Tải trọng thiết kế cho các công trình trên tuyến là H13-X60

* Hệ thống phòng hộ: Hệ thống cọc tiêu biển báo theo Điều lệ biển báo đường bộ quy định.

8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư là: 10.889 triệu đồng (Mười tỷ, tám trăm tám mươi chín  triệu đồng). Trong đó:

+ Xây lắp: 8.564 triệu đồng;

+ Chi phí GPMB: 447 triệu đồng;

+ Chi phí QLDA: 193 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn: 612 triệu đồng;

+ Chi khác: 83 triệu đồng;

+ Dự phòng: 990 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

9. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Trách nhiệm của chủ đầu tư: Quản lý thực hiện dự án theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác có liên quan;

Chỉ đạo cơ quan tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án; thực hiện theo các nội dung ghi tại mục B, Phần III - Báo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10. Phân chia gói thầu: Toàn bộ giá trị xây lắp là 01 gói thầu.

11. Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

12. Thời gian thực hiện: Năm 2009-2011.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, Chủ tịch UBND xã Phù Khê căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên |
| --- | --- |