| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 121/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI ĐOÀN NGHIÊN CỨU JICA VỀ PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN PHÁP VÂN - CẦU GIẼ.

Ngày 19/4/2011, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Đoàn nghiên cứu JICA về phương án đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tham dự cuộc họp có đại diện Đoàn nghiên cứu JICA và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Môi trường, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Sau khi nghe đại diện JICA báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Thay mặt Bộ GTVT hoan nghênh đề xuất của Đoàn nghiên cứu JICA đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là dự án đầu tiên Bộ GTVT làm việc với JICA về phương án đầu tư theo Chương trình tài trợ vốn cho khu vực tư nhân (PSIF) nên sẽ có khó khăn, Bộ GTVT sẽ giao cho các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với JICA để nghiên cứu sớm thực hiện dự án.

2. Do đây là mô hình mới, phức tạp và yêu cầu tiến độ triển khai nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ gấp nên Bộ GTVT sẽ thành lập Tổ chỉ đạo chủ trì triển khai dự án. Giao các ông bà có tên sau đây tham gia Tổ chỉ đạo:

+ Ông Lê Anh Tuấn – Chánh Văn phòng quản lý đường cao tốc Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư là Tổ trưởng;

+ Ông Mai Văn Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến kỹ thuật thi công và công tác bảo trì;

+ Bà Đào Thanh Thảo – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung tài chính, nguồn vốn phương án đầu tư;

+ Ông Ngô Công Định – Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường chịu trách nhiệm vấn đề môi trường và xã hội.

Đồng thời, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức sẽ chủ trì tổng thể, điều hành dự án và JICA sẽ làm việc trực tiếp với Bộ GTVT để triển khai phương án đầu tư theo Chương trình PSIF nêu trên.

- Giao Vụ Kế hoạch đầu tư dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác nêu trên trình Bộ trưởng quyết định.

3. VEC có trách nhiệm khẩn trương hoàn chỉnh lập dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ theo các quy định trong nước trình Bộ GTVT phê duyệt, tiến độ phù hợp chương trình dự kiến của Đoàn công tác JICA. Cung cấp cho phía JICA các số liệu theo yêu cầu và đúng tiến độ.

4. Về các nội dung khác:

- VEC và TEDI khẩn trương trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Tái định cư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Đoàn nghiên cứu JICA làm việc với ông Lê Anh Tuấn để được cung cấp thông tin, số liệu và là cán bộ thường trực đối tác phía Việt Nam,

- Văn phòng đường cao tốc quốc gia Việt Nam báo cáo Bộ trưởng đưa dự án nâng cấp tuyến Biên Hoà – Vũng Tàu để thực hiện theo hình thức PSIF để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giảm áp lực về vốn, lãi suất vay, trong đó vai trò của Doanh nghiệp dự án BVEC tương tự như vai trò của VEC đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ là một đối tác đầu tư.

- Giao Vụ Tài chính khẩn trương trình Bộ GTVT đề cương định giá tài sản tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ và Hà Nội- Bắc Ninh; đồng thời nghiên cứu đưa ra phương án thu phí hợp lý cho tuyến đường Pháp Vân- Cầu Giẽ.

5. Tiến độ: JICA hoàn thành báo cáo đầu kỳ phương án đầu tư dự án nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ vào đầu tháng 5/2011 để báo cáo Bộ GTVT.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo đến các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - TTr Ngô Thịnh Đức (để b/c); - Các thành viên dự họp; - Lưu VP, TH. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công |
| --- | --- |