| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1001/QĐ-BNN-KHCN | Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan;
Căn cứ Quyết định 798/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT 2008 - 2010 của Bộ NN&PTNT;
Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt dự án đầu tư: Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét Tờ trình số 173/TTr-VP ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Văn phòng Bộ về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án: “Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt Điều 1, giao Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện (khi có kế hoạch vốn) theo Đề cương, Dự toán được duyệt theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả hạng mục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu; VT, KHCN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”
(Kèm Quyết định số 1001/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Phần công việc đã thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện/giá hợp đồng/giá trúng thầu (đồng) | Hình thức hợp đồng đã thực hiện | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ thông tin Việt Nam | 71.133.842 | Trọn gói | 12 tháng | QĐ số 2800/QĐ-BNN-KH, ngày 21 tháng 10 năm 2010; QĐ số 623/QĐ-VP, ngày 25 tháng 10 năm 2010 |
| Tổng cộng | Tổng cộng | Tổng cộng | 71.133.842 | 71.133.842 | 71.133.842 | 71.133.842 |
|  |  |  | Bảy mươi mốt triệu, một trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi hai đồng. | Bảy mươi mốt triệu, một trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi hai đồng. | Bảy mươi mốt triệu, một trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi hai đồng. | Bảy mươi mốt triệu, một trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi hai đồng. |

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

| TT | Hạng mục | Đơn vị thực hiện | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Chủ đầu tư | 58.138.236 |
| 2 | Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế Kỹ thuật | Bộ NN và PTNT | 4.322.749 |
| 3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu | Chủ đầu tư | 6.456.764 |
| 4 | Chi phí khác | Chủ đầu tư | 70.000.000 |
| 5 | Dự phòng | Chủ đầu tư | 50.000.000 |
| Tổng giá trị thực hiện | Tổng giá trị thực hiện | Tổng giá trị thực hiện | 188.917.749 |
|  |  |  | Một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm mười bảy ngàn, bảy trăm bốn mươi chín đồng |

3. Phần kế hoạch đấu thầu

| TT | Ký hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu (Đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói 1 | Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phần cứng và các hệ thống phần mềm có bản quyền | 1.082.000.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi | 01 túi hồ sơ | 2011-2012 | Trọn gói | 02 tháng |
| 2 | Gói 2 | Xây dựng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung cho khối cơ quan Bộ | 1.553.917.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi | 01 túi hồ sơ | 2011-2012 | Trọn gói | 12 tháng |
| 3 | Gói 3 | Mua sắm thiết bị chứng thực chữ ký số | 100.000.000 | NSNN | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | 2012 | Trọn gói | 02 tháng |
| Tổng cộng giá trị thực hiện | Tổng cộng giá trị thực hiện | Tổng cộng giá trị thực hiện | 2.735.917.000 | 2.735.917.000 | 2.735.917.000 | 2.735.917.000 | 2.735.917.000 | 2.735.917.000 | 2.735.917.000 |
|  |  |  | Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn. | Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn. | Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn. | Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn. | Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn. | Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn. | Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn. |