| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 157 /BXD-KTXD V/v: thanh toán hợp đồng xây dựng Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang. | Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4305/BQLDA6-KTKH ngày 25/11/2014 của Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải về thanh toán hợp đồng xây dựng Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì bên nhận thầu thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Vì vậy đối với Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang, trường hợp Hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong Hồ sơ mời thầu quy định biện pháp thi công do nhà thầu quyết định như nêu tại văn bản số 4305/BQLDA6-KTKH, được chủ đầu tư chấp thuận thì việc thanh toán hợp đồng theo giá trúng thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan, không phải lập lại đơn giá theo biện pháp thi công thay đổi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thanh toán.

Ban quản lý dự án 6 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |