| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3674/BNN-XD V/v Đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 tháng cuối năm 2016 | Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 |

Kính gửi: Chủ đầu tư, chủ dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Xét báo cáo đề nghị của các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án về đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý năm 2016, báo cáo của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Văn bản số 492/BC-XD-TC ngày 27/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Công bố số lượng các nhà thầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 tháng cuối năm 2016. Chi tiết như phụ lục I kèm theo.

2. Công bố: 03 nhà thầu đã khắc phục xong các vi phạm hợp đồng ở kỳ đánh giá trước (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016), được tiếp tục tham gia dự thầu các gói thầu mới thuộc các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Chi tiết như Phụ lục II kèm theo.

3. Công bố danh sách 17 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, với các mức xử lý như sau:

a) 02 nhà thầu Tư vấn thiết kế nêu tại Phụ lục III và 06 nhà thầu thi công xây dựng nêu tại Mục 1 Phụ lục IV: Không được tham dự gói thầu mới cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu dở dang, được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành và có thông báo của Bộ.

b) 08 nhà thầu thi công xây dựng nêu tại Mục 2 Phụ lục IV và 01 nhà thầu tư vấn giám sát nêu tại Mục 2 Phụ lục V: Không được tham dự thầu các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện gói thầu cũ và có thông báo của Bộ.

4. Công bố Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Tài Miền Trung (địa chỉ: Xóm Thạch Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được tiếp tục tham gia dự thầu các gói thầu mới thuộc các dự án Ngành Nông nghiệp và PTNT theo Văn bản số 3220/BNN-XD ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Kết quả công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình http://xdcb.vn.

5. Yêu cầu các chủ đầu tư:

- Đối với các chủ đầu tư quản lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 3.a: Ngoài việc xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định, cần tập trung đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đáp ứng yêu cầu hợp đồng.

- Đối với các chủ đầu tư quản lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 3.b: Kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện hợp đồng và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng đến nay. Các chủ đầu tư quản lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (trừ các nhà thầu đã thanh lý hợp đồng) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu do thực hiện không nghiêm túc chế độ báo cáo đánh giá năng lực các nhà thầu theo quy định tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 nêu trên gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) trước ngày 30/4/2017 xem xét có giải pháp xử lý tiếp theo.

Trường hợp các nhà thầu tiếp tục vi phạm, chủ đầu tư nghiêm túc báo cáo Bộ xử lý theo quy định tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

6. Các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thường xuyên cập nhật và xử lý thông tin năng lực nhà thầu trong quá trình tổ chức quản lý các dự án được Bộ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Tiếp tục đánh giá năng lực các nhà thầu theo kế hoạch định kỳ nêu tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ.

Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/cáo); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm Nghiệp; - Cục Quản lý xây dựng công trình (đăng tải website); - Các sở Nông nghiệp và PTNT; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Trung tâm tin học và Thống kê (đăng tải website); - Nhà thầu có tên tại phụ lục II÷V; - Lưu: VT, XD (150 bản). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I:

SỐ LƯỢNG CÁC NHÀ THẦU THAM GIA CÁC DỰ ÁN DO BỘ QUẢN LÝ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| TT | Tên nhà thầu | Nhà thầu tham gia | Mức độ đáp ứng của nhà thầu | Mức độ đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 1 | Tư vấn thiết kế | 290 | 288 | 2 |
| 2 | Tư vấn thẩm tra thiết kế | 81 | 81 | 0 |
| 3 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 159 | 158 | 1 |
| 4 | Thi công xây dựng | 417 | 403 | 14 |
| Tổng cộng | Tổng cộng | 947 | 930 | 17 |

PHỤ LỤC II:

DANH SÁCH NHÀ THẦU THI CÔNG KHẮC PHỤC XONG CÁC VI PHẠM HỢP ĐỒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| TT | Tên nhà thầu | Tên gói thầu/ Dự án | Giá trị (106 đồng) | Chủ đầu tư/Chủ dự án | Hình thức xử lý đến 6 tháng đầu năm 2016 | Đánh giá 6 cuối năm 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty Xây dựng công trình giao thông 892 | Cầu giao thông hạ lưu, hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi | 24,073 | Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 | Không được tham dự thầu các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư báo cáo về kết quả thực hiện gói thầu cũ và có thông báo của Bộ | Chủ đầu tư xác nhận gói thầu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 2 | Công ty Cầu 75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi I Nghệ An | Gói thầu số 3A: Công trình đầu mối sông Lũy, thuộc dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | 78,922 | Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 | Không được tham dự thầu các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư báo cáo về kết quả thực hiện gói thầu cũ và có thông báo của Bộ | Chủ đầu tư xác nhận gói thầu đã hoàn thành và nộp tiền sau kết luận của kiểm toán Nhà nước xuất toán |
|  |  | Gói thầu số 5: Kênh cấp I (DD) hạ lưu đường đi Đại Ninh, các kênh tiêu KT3, KT3-1, KT4, đường nối đoạn từ K0÷K0+992, nhà quản lý kênh Đ8-16- dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | 38,152 |  |  |  |

PHỤ LỤC III:

DANH SÁCH NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| TT | Tên nhà thầu | Tên gói thầu/ Dự án | Giá trị (106 đồng) | Chủ đầu tư/Chủ dự án | Đánh giá của Bộ, Chủ đầu tư/Chủ dự án | Kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi | Tiểu Dự án Đầu tư xây dựng Trạm bơm Kênh Vàng 2, huyện Lượng Tài, Bắc Ninh | 1,459 | Ban Quản lý dự án các tiểu dự án ADB5 - Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu do phương án thiết kế chưa phù hợp, sai khác nhiều so với thực tế nên phải điều chỉnh hợp đồng nhiều lần | Tổng cục Thủy lợi đánh giá không đáp ứng yêu cầu |
| 2 | Công ty Tư vấn 11- Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam | Tiểu Dự án Đầu tư xây dựng Trạm bơm Nhất Trai, huyện Lượng Tài, Bắc Ninh | 5,575 |  |  |  |

PHỤ LỤC IV:

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| TT | Tên nhà thầu | Tên gói thầu/ Dự án | Giá trị (106 đồng) | Chủ đầu tư/Chủ dự án | Đánh giá của Bộ, Chủ đầu tư/Chủ dự án | Kiến nghị |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (ở kỳ đánh giá này): | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (ở kỳ đánh giá này): | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (ở kỳ đánh giá này): | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (ở kỳ đánh giá này): | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (ở kỳ đánh giá này): | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (ở kỳ đánh giá này): |  |  |  |  |
| 1.1 | Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Việt Nam | Gói thầu số 16: Cung cấp và Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng | 889 | Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị và tiến độ | Không cho tham dự các gói thầu trong phạm vi cả nước |  |  |  |  |
| 1.2 | Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng Ngọc Việt | Gói thầu số 6: Xây lắp nhà giảng đường, dự án đầu tư xây dựng Trường trung học công nghệ Lương thực thực phẩm | 32,294 | Trường trung học công nghệ Lương thực thực phẩm | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, do nhân lực, tiến độ thi công | Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới và có hình thức xử lý đối với các chủ đầu tư (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ) |  |  |  |  |
|  |  | Gói thầu số 3: Thi công xây lắp Nhà giáo dục thể chất kết hợp đa năng, sân bóng đá, đường chạy, sân bóng chuyền và thiết bị | 18,361 | Trường Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Quốc tế Đông Á, Công ty Cổ phần xây dựng Anh Phương và Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Hà Tây | Gói thầu 01/PM-BN xây dựng khu đầu mối trạm bơm Phú Mỹ, tỉnh Bắc Ninh | 35,755 | Ban Quản lý dự án các tiểu dự án ADB5 - Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh | Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công | Tổng cục Thủy lợi đánh giá không đáp ứng yêu cầu |  |  |  |  |
| 1.4 | Công ty Cổ phần Nhật Long | Gói thầu HTAV4/2014: Xây dựng Kênh và công trình trên kênh N1 -16; N1-17 trên kênh N1 Kẻ Gỗ thuộc Dự án cải thiện Nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh | 10,074 | Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Hà Tĩnh | Không đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình. | Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ) |  |  |  |  |
| 2 | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), các chủ đầu tư không đánh giá kỳ này | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), các chủ đầu tư không đánh giá kỳ này | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), các chủ đầu tư không đánh giá kỳ này | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), các chủ đầu tư không đánh giá kỳ này | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), các chủ đầu tư không đánh giá kỳ này | Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), các chủ đầu tư không đánh giá kỳ này |  |  |  |  |
| 2.1 | Công ty Cổ phần xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên | Gói 01/CT-HY: Xây dựng nhà trạm bơm, bể xả, bể hút, cống tiêu tự chảy, kênh, khu quản lý, đường thi công kết hợp quản lý, xây lắp điện (cao thế, hạ thế, máy biến áp). | 40,559 | Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương | Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, chất lượng và tiến độ thi công gói thầu | Tổng cục Thủy lợi đề nghị không cho phép tham dự gói thầu mới đến khi đáp ứng yêu cầu của hợp đồng |  |  |  |  |
| 2.2 | Công ty Cổ phần Sông Đà 25 | Lô 02, gói thầu số B.2.1 - Thi công kênh và công trình trên kênh từ K4+700 ÷ K10+00, dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa | 53,420 | Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa | Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công | Chủ đầu tư kiến nghị Bộ không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới để tập trung thi công gói thầu theo đúng hợp đồng. |  |  |  |  |
| 2.3 | Công ty TNHH TECHCOM LIFE TECHNOLOGIES Việt Nam | Cung cấp vận chuyển lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật hệ thống quan trắc công trình đầu mối thủy lợi, dự án hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa | 9,519 | Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa chữa công trình trong thời gian bảo hành. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Công ty Cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát | Gói thầu số 24: San lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu cần 2,9ha và Xây dựng kè bảo vệ bờ, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tầu cá sông Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 9,238 | Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu | Nhà thầu thi công không đúng yêu cầu thiết kế | Tổng cục Thủy sản đề nghị không cho phép tham dự gói thầu mới đến khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng |  |  |  |  |
| 2.6 | Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II | Gói thầu số 26: cầu dẫn nối khu A, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tầu cá sông Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 6,291 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật tư thiết bị 79 | Sân đường nội khu, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, dự án giống gà chất lượng cao giai đoạn 2006÷2010, tỉnh Thái Nguyên | 14,441 | Cục Chăn nuôi | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, Bộ đã không cho các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu mới | Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới và có hình thức xử lý đối với chủ đầu tư (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ) |  |  |  |  |
| 2.8 | Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng An Đông | Nhà điều hành, chuồng nuôi nhốt kiểm dịch Nội Bài, thành phố Hà Nội |  | Trạm kiểm dịch Nội Bài |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC V:

DANH SÁCH NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| TT | Tên nhà thầu | Tên gói thầu/ Dự án | Giá trị (106 đồng) | Chủ đầu tư/Chủ dự án | Đánh giá của Bộ, Chủ đầu tư/Chủ dự án | Kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (đánh giá kỳ này): Không | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (đánh giá kỳ này): Không | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (đánh giá kỳ này): Không | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (đánh giá kỳ này): Không | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (đánh giá kỳ này): Không | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (đánh giá kỳ này): Không |
| 2 | Nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), chủ đầu tư tiếp tục không có báo cáo đánh giá kỳ này | Nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), chủ đầu tư tiếp tục không có báo cáo đánh giá kỳ này | Nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), chủ đầu tư tiếp tục không có báo cáo đánh giá kỳ này | Nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), chủ đầu tư tiếp tục không có báo cáo đánh giá kỳ này | Nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), chủ đầu tư tiếp tục không có báo cáo đánh giá kỳ này | Nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), chủ đầu tư tiếp tục không có báo cáo đánh giá kỳ này |
| 2.1 | Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng TJ Việt Nam | Gói thầu giám sát thi công khu cách ly kiểm dịch động vật Nội Bài | 234 | Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, Bộ đã không cho các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu mới | Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới và có hình thức xử lý đối với chủ đầu tư (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ) |