| BỘ TƯ PHÁP ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 465/QĐ-BTP | Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 2644/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tiêu chí điều hòa phí thi hành án dân sự năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2018;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để biết); - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, TCTHADS. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ tại Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020, Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 2709/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2018.

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung của Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020.

b) Các hoạt động trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018 phải cụ thể, khả thi, đảm bảo thực hiện thiết thực, hiệu quả.

c) Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS

1.1. Ban hành Quyết định triển khai phần mềm, hoàn thiện phần mềm

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2018

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS ban hành Quyết định triển khai.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các Cục THADS.

1.2. Triển khai phần mềm giai đoạn 1

- Triển khai phần mềm giai đoạn 1 đối với 15 Cục THADS (theo Kế hoạch triển khai phần mềm).

- Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018.

1.3. Triển khai phần mềm trong toàn Hệ thống THADS

- Chỉnh lý, hoàn thiện phần mềm: Tháng 7/2018.

- Triển khai phần mềm trong toàn Hệ thống THADS: Từ 01/8/2018.

- Nội dung triển khai: Như tại giai đoạn 1 đối với các Cục THADS còn lại.

1.4. Hỗ trợ người dùng trong quá trình triển khai (theo Kế hoạch triển khai phần mềm)

2. Triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp Chi cục THADS

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2018.

- Sản phẩm đạt được: Triển khai đầu tư, mua sắm thiết bị và vận hành Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp Chi cục THADS.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS, các Cục THADS.

3. Tập huấn, triển khai phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Sản phẩm đạt được: Phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS được đưa vào khai thác sử dụng.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các Cục THADS.

4. Xây dựng, tập huấn và triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

4.1. Xây dựng phần mềm

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2018.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS.

4.2. Tập huấn và triển khai phần mềm

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Sản phẩm đạt được: Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đưa vào khai thác sử dụng.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các Cục THADS.

5. Xây dựng và tập huấn, triển khai phần mềm quản lý cán bộ THADS

5.1. Xây dựng phần mềm

- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2018.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS.

5.2. Tập huấn, triển khai phần mềm quản lý cán bộ THADS

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Sản phẩm đạt được: Phần mềm quản lý cán bộ THADS được đưa vào khai thác sử dụng.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các Cục THADS.

* Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu trên được lấy từ nguồn phí thi hành án dân sự được để lại theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung tại Phần II, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin lập dự án hoặc đề cương và dự toán chi tiết đối với các nhiệm vụ theo quy định, báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của Kế hoạch.

3. Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn phí thi hành án dân sự được để lại theo quy định đảm bảo thực hiện các nội dung công việc trong Kế hoạch này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.